План за реализация на проект

„Система за организиране и следене на инвентар“,

разработен от Виктория Василева и Окан Али

Седмица 3

* Анализ на проблема и разпределяне на задачите по проекта
* Създаване на UML Use Case диаграма

Седмица 4

* Концептуален модел на базата от данни
* Писане на модели
* Реализация на базата от данни
* Реализация на слоя за базата данни

Седмица 5

* Създаване на начален контролер
* Създаване на контролер за регистрация и вход в системата
* Разработване на контролер за продукти

Седмица 6

* Създаване на изглед за регистрация и вход в системата
* Разработване на контролер за клиенти
* Създаване на изглед за продукти
* Добавяне на достъп според ролята

Седмица 7

* Изглед за справки по произволен период
* Добавяне на търсещи и сортиращи функции

Седмица 8

* Разработване на известия

Седмица 9

* Създаване на UML диаграми

Седмица 10

* Валидация на данни
* JUnit тестове
* Интеграционни тестове
* Функционални тестове

Седмица 11

* Финализиране на проект
* Създаване на документация